ENGENE v0.1.0 → v1.0: Полный Production Roadmap (v2 — усиленный)

Текущее состояние: advanced prototype, ~40% готовности Целевое состояние: production-grade single-player engine, все подсистемы integrated + tested + shippable Базируется на: ENGINE_AUDIT_FULL.md (разделы 1-25) + рецензия ведущего инженера

Ключевое решение: networking и deferred rendering явно выведены за скобки 1.0. Они находятся в Phase F (Ambition / post-1.0). 1.0 = single-player, forward rendering, полностью стабильный.

Принцип организации

6 фаз. Phases A-E строго последовательны и обязательны для 1.0. Phase F — post-1.0 ambition. Внутри фазы задачи можно параллелить. Каждая фаза имеет жёсткий Definition of Done.

flowchart LR

A[Phase_A\nStabilization] --> B[Phase_B\nRuntime_Integrity]

B --> C[Phase_C\nPerformance_and_Observability]

C --> D[Phase_D\nTooling_and_Content_Governance]

D --> E[Phase_E\nShipping_and_Release_Ops]

E --> v10["v1.0 RELEASE"]

v10 -.-> F[Phase_F\nAmbition_post_1.0]

Scope Lock for v1.0

Roadmap хороший ровно до тех пор, пока его не начинают бесконтрольно расширять. Чем лучше план, тем легче впихнуть ещё 12 "очень нужных" улучшений. Это явный anti-scope-creep contract.

Правило: В 1.0 запрещено добавлять новые подсистемы, форматы, крупные визуальные фичи или новые доменные слои, если они:

- НЕ закрывают уже зафиксированный release blocker

- НЕ относятся к stability / integrity / shipping

- НЕ уменьшают существующий технический риск

Любая новая задача должна быть классифицирована как одно из:

| Класс | Значит | Действие |
| --- | --- | --- |
| release-blocker | Без этого нельзя выпустить | Включить в текущую фазу |
| stability-improvement | Уменьшает риск, не добавляет scope | Включить если укладывается в фазу |
| post-1.0 | Хочется, но не блокирует | Записать в Phase F, не трогать |

Право вето на добавление в scope принадлежит владельцу фазы (см. Owner Model).

Stop Doing List

Roadmap — это не только список того, что делаем. Это ещё и список того, чего не делаем, как бы ни чесались руки.

До 1.0 запрещено:

- Вводить новые форматы данных (кроме schema migrations для существующих)

- Добавлять новые AI species (новые MonsterSpecies variants)

- Добавлять новые render passes кроме исправления обязательных (particles integration)

- Расширять editor panels сверх stability/workflow fixes

- Добавлять новые gameplay systems (quests, factions, crafting и т.д.)

- Начинать deferred/forward+ rendering

- Начинать networking implementation

- Добавлять новые external crate dependencies без согласования

- Переименовывать основные модули / крупные рефакторинги, не зафиксированные в плане

Owner Model

Даже в маленькой команде нужна ответственность по зонам. Иначе все трогают всё, горячие файлы становятся полем merge-конфликтов, а roadmap — красивым надгробием.

| Area | Primary Owner | Approval Required For |
| --- | --- | --- |
| Core / ECS / Query | [TBD] | Query API design, tick model changes, event bus changes |
| Graphics / Rendering | [TBD] | Render pass changes, shader loader design, quality governor |
| Physics / Destruction | [TBD] | Damage pipeline, Rapier integration, sim_lod policy |
| AI / Simulation / Economy | [TBD] | Desire/goal architecture, LOD simulation policy, data config schema |
| World / Streaming / Persistence | [TBD] | Save schema changes, chunk format, content governance |
| Tooling / SDK / Editor | [TBD] | Editor shell architecture, doctor strict criteria |
| Release / CI / Shipping | [TBD] | CI gate criteria, platform matrix, release checklist |

Правила:

- Каждая задача в плане имеет Area → Primary Owner отвечает за execution и quality

- Merge в горячие файлы (core/engine.rs, core/ecs.rs, world/components/, graphics/renderer.rs) требует review от Primary Owner соответствующей Area

- Owner имеет право сказать "не берём в 1.0" для задач в своей Area

[TBD] заполнить при начале исполнения. Для solo-dev все Area = один человек, но таблица всё равно полезна для приоритизации.

Release Blocker Register

DoD по фазам — это хорошо. Но release blockers — это язык, на котором реально принимают решение "выпускаем / не выпускаем".

| ID | Severity | Phase | Description | Exit Criterion | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB-01 | P0 | A | Direct ECS storage access exists in systems | 0 occurrences of ecs.transforms.get, ecs.ai_states.get etc. outside query layer | Core |
| RB-02 | P0 | A | Config constants duplicated in code and .ron | grep for hardcoded values matching .ron content = 0 | Core |
| RB-03 | P0 | A | main.rs > 150 lines with manual orchestration | main.rs < 150 LOC, all orchestration in registered systems | Core |
| RB-04 | P0 | B | Stub files not fully implemented | All stubs in 1.0-scope fully implemented, compiles with 0 errors and 0 warnings | All |
| RB-05 | P0 | B | Critical paths use unwrap() | 0 unwrap() in engine.rs, renderer.rs, save_chunks.rs, chunk_persistence.rs | Core/Graphics |
| RB-06 | P0 | B | Trust boundaries undefined | All 9 failure scenarios from B.9 tested and passing | Core |
| RB-07 | P1 | C | Determinism gate fails in parallel mode | 10000-tick sequential vs parallel snapshot comparison passes | Core |
| RB-08 | P0 | C | No runtime observability | MetricsRegistry operational, headless soak (6mo) clean | Core |
| RB-09 | P0 | D | Save/load torture test fails | All 9 torture scenarios pass, atomic writes verified | Persistence |
| RB-10 | P0 | D | Content schema unversioned | All 6 formats have schema_version, backward compat enforced | Persistence |
| RB-11 | P0 | E | Doctor --strict reports warnings | 0 warnings in strict mode | Tooling |
| RB-12 | P0 | E | First-run validation fails on clean machine | Binary starts, --version works, headless --months 1 completes | Release |
| RB-13 | P0 | E | No crash symbol archive | .pdb/.dwarf generated and archived for shipping build | Release |
| RB-14 | P1 | E | Benchmark regression > 5% | All benchmarks within 5% of baseline | Core |

P0 = абсолютный blocker, без него 1.0 не выпускается. P1 = серьёзный, допускается documented exception с mitigation plan.

Обратить внимание: RB-07 (parallel tick determinism) — P1, не P0. См. Parallel Tick Rollback Rule ниже.

Parallel Tick Rollback Rule

Parallel tick — самый опасный пункт плана. Не потому что плохой, а потому что умеет устроить недельный карнавал боли.

Правило:

Если parallel tick не проходит determinism gate стабильно к концу Phase C, то:

- Sequential mode остаётся shipping default для 1.0

- Parallel mode маркируется experimental и gate-ится за --parallel CLI flag

- Roadmap 1.0 не блокируется

- Parallel tick переносится в Phase F с пометкой "stabilize for 1.1"

Обоснование: Production 1.0 со стабильным sequential tick лучше, чем вечный 0.97 с "почти готовым" parallel mode. Sequential tick при 200 entities и 20 Hz — это ~2-3ms. Достаточно для single-player.

Phase Visible Wins

Люди устают на "не glamorous work". Каждая фаза должна давать заметный дофаминовый результат.

| Фаза | Visible Win после завершения |
| --- | --- |
| A | Код чище. main.rs похудел в 3 раза. Конфиги реально живые — поменял .ron, увидел результат. Query API элегантнее прямого доступа. |
| B | Stubs исчезли. Тесты реально ловят баги. Graceful degradation работает — подсунь битый файл, движок не падает. Particles наконец видно. |
| C | Есть метрики. Soak report за 6 месяцев чистый. Perf стал прозрачным. Parallel tick (если взлетел) даёт ощутимый fps boost. |
| D | Hot reload шейдеров и конфигов реально экономит часы. Save/load выживает пытки. Content pipeline — end-to-end. |
| E | Можно собрать, валидировать и выпустить релиз без шаманства. CI ловит регрессии. Crash reports читаемы. |

PHASE A — STABILIZATION (Сделать систему предсказуемой)

Цель: Устранить data-code gap, ввести единый source of truth для всех параметров, устранить прямой coupling ECS-systems.

A.1 — Data-driven config loading: подключить ВСЕ 19 .ron файлов

Сейчас загрузчики существуют для ~10 из 19 файлов. Остальные authored, но hardcoded.

Файлы для создания/изменения:

- Создать src/core/data_loader.rs — единый trait DataSource<T> для typed .ron loading с валидацией и fallback

- Изменить src/core/game_config.rs — подключить загрузку ВСЕХ конфигов:

  - food_chain.ron → заменить hardcoded logic в src/ecosystem/food_chain.rs

  - species.ron → заменить hardcoded defaults в src/world/components.rs (NpcTraits, MonsterTraits, EcosystemNeeds)

  - rules.ron → заменить hardcoded system order и replicated events

  - surfaces.ron → заменить MaterialTruthService::empty() в src/app/runtime_assembly.rs на loaded SurfaceDB

  - material_bridge.ron → подключить к src/core/material_truth.rs вместо empty()

- Изменить src/world/biome.rs — читать food_density/danger/water из loaded biomes.ron, а не из match arms

- Изменить src/simulation/simulation_level.rs — L0/L1/L2 radii из simulation.ron

- Изменить src/ai/reproduction.rs — MAX_NPCS/WOLVES/BOARS/BLOODSUCKERS из population.ron

- Изменить src/ai/perception.rs — HUNT_RADIUS/FEAR_RADIUS и т.д. из perception.ron

- Изменить src/economy/jobs.rs — daily_income и т.д. из jobs.ron

- Изменить src/ai/thresholds.rs — base values из goals.ron

Критерий завершения: Ни одна числовая константа, которая есть в .ron, не дублируется в Rust-коде. grep по hardcoded значениям = 0 совпадений.

A.2 — ECS Query Layer: убрать прямой доступ к компонентам

Это самая критичная архитектурная задача. Сейчас ecs.transforms.get(&e) — повсеместно.

Шаг 1: Создать src/core/query.rs:

- Query<T> — read-only single component

- QueryMut<T> — mutable single component

- Query2<A, B>, Query3<A, B, C> — multi-component read

- QueryFilter — with/without component

- Каждый query трекает accessed components для conflict detection

Шаг 2: Создать src/core/ecs_view.rs (расширить существующий src/core/access/ecs_view.rs):

- EcsView — immutable snapshot для PreTick/PostTick

- EcsMut — mutable view для FixedTick

- Оба оборачивают Ecs и предоставляют только query API

Шаг 3: Мигрировать системы (порядок по критичности):

- src/ai/ai.rs, src/ai/npc_ai.rs, src/ai/monster_ai.rs — самые тяжёлые потребители

- src/physics/physics.rs, src/physics/collision.rs, src/physics/movement.rs

- src/simulation/background_world.rs, src/simulation/activation.rs

- src/economy/economy.rs

- src/body/body_system.rs

- src/gameplay/quest_system.rs

- src/main.rs — game loop entity collection

Шаг 4: Сделать поля Ecs struct приватными (pub(crate) → pub(super)), оставив только query API публичным

Критерий завершения: Ни одна система не обращается к ecs.transforms / ecs.ai_states / и т.д. напрямую. Все доступы через Query<T>.

A.3 — Разделить world::components.rs

Сейчас 30+ типов в одном файле. Blast radius изменений — огромный.

- src/world/components/mod.rs — re-exports

- src/world/components/transform.rs — Transform, Name

- src/world/components/entity_kind.rs — EntityKind, MonsterSpecies

- src/world/components/needs.rs — PersonalNeeds, SocialNeeds, EcosystemNeeds

- src/world/components/traits.rs — NpcTraits, MonsterTraits

- src/world/components/ai.rs — AiState, Goal

- src/world/components/economy.rs — NpcEconomy, Job, Inventory, Item

- src/world/components/life.rs — LifeInfo, LifeStage

- src/world/components/simulation.rs — SimLevel, SimulationLevel

- src/world/components/physical.rs — Flammable, ClothComponent

- src/world/components/faction.rs — FactionMembership

Критерий: Каждый файл < 100 строк. Import paths обновлены во всех зависимых модулях.

A.4 — Извлечь game loop из main.rs

Сейчас 514 строк, вручную оркестрирует streaming, audio, spatial index, rendering.

- Создать src/core/systems/streaming_system.rs — WorldStreamer.update() + ChunkPersistenceService

- Создать src/core/systems/spatial_rebuild_system.rs — HierarchicalSpatialIndex rebuild

- Создать src/core/systems/audio_listener_system.rs — AudioEngine.set_listener() + update()

- Перенести entity instance collection в src/graphics/render_system.rs

- src/main.rs должен стать ~100 строк: init → event loop → tick → render → done

Критерий: main.rs < 150 строк. Все orchestration — в зарегистрированных системах.

Definition of Done — Phase A

- 0 direct ECS storage accesses (ecs.transforms, ecs.ai_states и т.д.) во всех системах

- 0 duplicated config constants (hardcoded value present in both .ron and Rust)

- main.rs < 150 строк, все orchestration в зарегистрированных системах

- world/components.rs разделён, каждый sub-file < 100 строк

- Все existing tests green после миграции

- cargo clippy clean

PHASE B — RUNTIME INTEGRITY (Сделать систему надёжной)

Цель: Убрать stubs, достроить integration paths, добавить тесты, маркировать зрелость подсистем, ввести базовый memory accounting и trust boundaries.

B.1 — Feature Maturity Labels

Добавить в каждый mod.rs каждого модуля doc-comment с матрицей зрелости:

//! # Status: production | experimental | partial | planned | deprecated

//! # Integration: enabled | disabled | conditional

//! # Tests: unit + integration | integration only | none

По результатам аудита (раздел 18) — начальная разметка:

- production: core/engine, core/events, core/registry, input, world/streaming

- experimental: core/replay, core/determinism, animation/ragdoll, physics/cloth

- partial: graphics/particles, graphics/taa, animation, content pipeline, audio

- planned: networking, memory/entity_pool, memory/memory_manager, graphics/deferred

- deprecated: ai/decision.rs, ai/goals.rs (scoring alternative)

B.2 — Достроить stubs до полноценных модулей

Принцип: всё реализуем от и до. Stub → рабочий модуль. 0 ошибок, 0 warnings. Исключение — модули явно вне scope 1.0 (networking), которые gate-ятся за feature flag.

| Файл | Действие |
| --- | --- |
| src/graphics/gpu_jobs.rs | Реализовать базовый GPU job scheduler для forward path (compute dispatch queue, fence tracking). Deferred-specific расширения — Phase F. |
| src/graphics/lighting.rs | Реализовать forward lighting module (point/spot/directional light list, shadow map binding, light culling). Deferred path — Phase F. |
| src/memory/entity_pool.rs | Реализовать reusable entity ID pool (ring buffer + generation). |
| src/memory/memory_manager.rs | Реализовать базовый budget tracking — поднято из бывшей Phase E (см. B.8). |
| src/memory/streaming_cache.rs | Реализовать LRU cache для chunk data. |
| src/gameplay/gameplay.rs | Реализовать полноценный player interaction layer. Stub → рабочий модуль. 0 ошибок, 0 warnings. |
| src/network/network_system.rs | Networking не входит в 1.0. Пометить planned, скрыть за #[cfg(feature = "networking")]. |

B.3 — Feature gates для неиспользуемых features

Сейчас body_sim, advanced_anim, networking, scoring_ai объявлены, но не gate-ят код.

- Добавить #[cfg(feature = "networking")] вокруг src/network/

- Добавить #[cfg(feature = "body_sim")] вокруг src/body/

- Добавить #[cfg(feature = "advanced_anim")] вокруг src/animation/ragdoll.rs, active_ragdoll.rs, foot_ik.rs

- Добавить #[cfg(feature = "scoring_ai")] вокруг src/ai/decision.rs, src/ai/goals.rs

B.4 — Интеграция particles в render loop

Сейчас ParticleSystem реализован, но не подключён.

- Изменить src/graphics/renderer.rs:

  - Добавить particle_system: Option<ParticleSystem> в Renderer

  - В render(): после geometry pass, перед post-process — particle_system.dispatch_update() + particle_system.render()

- Добавить spawn API: renderer.spawn_particles(emitter) доступный из game loop / events

B.5 — Unit-тесты для критических модулей

Создать #[cfg(test)] mod tests в каждом из следующих файлов:

| Файл | Тесты |
| --- | --- |
| src/core/ecs.rs | spawn, despawn, component CRUD, stale handle safety, capacity |
| src/core/events/mod.rs | emit, read, capacity overflow, sticky, clear |
| src/core/commands.rs | spawn command, despawn, deferred events |
| src/core/sparse_set.rs | insert, remove, get, iteration, edge cases |
| src/core/query.rs (new) | single query, multi query, filter, conflict detection |
| src/physics/damage_pipeline/orchestrator.rs | submit impact, resolve all, drain responses |
| src/physics/ballistics.rs | projectile step, material penetration, ricochet |
| src/physics/fire.rs | ignition, spread, cooldown |
| src/ai/desire.rs | goal priority under different need combinations |
| src/ai/thresholds.rs | threshold computation from traits |
| src/ai/memory.rs | event recording, lesson learning, capacity limits |
| src/ai/emotions.rs | decay, dominant, personality modulation |
| src/economy/trading.rs | trade success/failure, money transfer |
| src/world/streaming.rs | chunk load/unload, mark_loaded, transaction rollback |
| src/navigation/navmesh.rs | pathfinding on simple grids |

Целевое покрытие: Каждый модуль с production или partial статусом имеет минимум 5 unit-тестов.

B.6 — Error handling: убрать unwrap() из критических путей

Заменить unwrap() на Result<> / Option handling:

- src/core/engine.rs — system execution

- src/graphics/renderer.rs — GPU resource creation

- src/memory/asset_manager.rs — file I/O

- src/memory/save_chunks.rs — serialization

- src/world/chunk_persistence.rs — save/load

- src/core/crash_telemetry.rs — заменить global Mutex на parking_lot::Mutex с try_lock fallback

B.7 — Save schema migration infrastructure

Сейчас все версии = 1, SchemaMigrationRegistry пуст.

- Добавить тест-миграцию v1→v2 как proof of concept в src/core/build_manifest.rs

- Добавить integration test: save v1, bump schema, load with migration

- Задокументировать migration policy в docs/canonical/SAVE_MIGRATION_POLICY.md

B.8 — Basic memory accounting (поднято из бывшей Phase E)

Performance без memory visibility — слепая. Streaming без cache policy врёт. Soak tests без leak detection бесполезны.

- Реализовать src/memory/memory_manager.rs:

  - Per-subsystem byte counters (physics, AI, world, graphics, audio, content)

  - record_alloc(subsystem, bytes) / record_free(subsystem, bytes)

  - current_usage(subsystem) / total_usage()

  - Warning при превышении budget

  - Integration с MemoryBudgetRegistry из src/core/perf/memory_budget.rs

- Добавить в src/memory/streaming_cache.rs:

  - Cache hit/miss counters

  - Eviction stats

  - Current cache size tracking

- Добавить leak detection hook:

  - Track allocations in debug builds

  - Report leaks on shutdown (entities not despawned, resources not freed)

  - Integration test: spawn 100 entities, despawn all, verify 0 leaked bytes

B.9 — Trust boundaries & graceful degradation (NEW)

Определить что происходит когда входные данные невалидны. Для production engine это не роскошь.

Создать src/core/trust_policy.rs:

| Ситуация | Поведение |
| --- | --- |
| .ron config parse error | Log error, fall back to hardcoded defaults, Doctor warning. Не crash. |
| Shader file missing/broken | Fall back to include_str!() embedded shader. Log error. |
| Cooked asset невалиден | Skip asset, emit ContentInvalid event, quarantine file. |
| Prefab has circular inheritance | Detect at load time, reject with error, Doctor warning. |
| Save file corrupted | Attempt partial load, report what failed, offer "load anyway" or "abort". |
| Content dependency graph has cycle | ContentDependencyGraph::add_dependency() returns Err(Cycle). |
| Network packet malformed | Drop packet, increment counter, log at debug level. No crash. |
| Editor panel panic | editor_safe_mode catches, disables panel, continues. |
| System panic during tick | crash_telemetry catches, saves crash bundle, abort cleanly. |

Добавить integration test tests/trust_boundaries.rs:

- Feed broken .ron → verify fallback

- Feed corrupted save → verify partial load

- Feed cyclic prefab → verify rejection

Definition of Done — Phase B

- 0 stub files in production/partial modules (все либо реализованы, либо удалены)

- Все in-scope features labeled с maturity status

- Все critical unwrap() заменены на error handling

- 75+ unit tests (15 modules x 5 tests minimum)

- Memory accounting active: memory_manager reports per-subsystem usage

- Trust policy defined and tested for all 9 scenarios

- All affected tests green

PHASE C — PERFORMANCE & OBSERVABILITY (Сделать систему быстрой и прозрачной)

Цель: Включить parallel tick, оптимизировать горячие пути, добить LOD/budget системы, построить единый контур диагностики.

C.1 — Parallel tick: включить и стабилизировать

Шаг 1: Prerequisite — Query conflict detection (из A.2)

AccessDescriptor (уже есть в src/core/access/queries.rs) должен автоматически строиться из Query usage каждой системы.

Шаг 2: В src/core/engine.rs:

- tick() → использовать tick_parallel() по умолчанию

- tick_parallel() → использовать FrameGraph из src/core/jobs/frame_graph.rs для topological sort

- Обязательно: --sequential CLI flag для fallback (осознанный выбор, не баг)

- При обнаружении divergence в runtime — auto-fallback to sequential + log warning

Шаг 3: В src/core/jobs/frame_graph.rs:

- Build graph из SystemDescriptor access declarations

- Auto-detect parallel groups через has_write_conflict()

- Serialize only when conflict detected

- Новое: emit topology report в Doctor (сколько групп, сколько serialized, причины)

Шаг 4: Determinism gate:

- В src/core/replay/divergence.rs — добавить auto-comparison: run 1000 ticks sequential vs parallel, compare snapshots

- CI test: tests/determinism_parallel.rs

- Новое: golden snapshot test — reference snapshot committed to repo, CI verifies match

Критерий: Parallel tick включён по умолчанию. Determinism test проходит на 10000 тиков. Sequential fallback работает.

Rollback Rule: Если parallel tick не проходит determinism gate стабильно к концу Phase C — sequential mode остаётся shipping default для 1.0, parallel маркируется experimental за --parallel flag. Roadmap 1.0 не блокируется. См. "Parallel Tick Rollback Rule" в начале документа.

C.2 — Incremental spatial index

Сейчас HierarchicalSpatialIndex.clear() + full rebuild каждый кадр.

- Изменить src/world/hierarchical_spatial.rs:

  - Добавить update(entity, old_pos, new_pos) — incremental move

  - Добавить insert_new(entity, pos) / remove(entity) — для spawn/despawn

  - clear() + rebuild() — только при origin shift или chunk load

- Изменить streaming_system (из A.4) — использовать incremental API

C.3 — AI tick staggering

Сейчас все NPC/monsters обрабатываются каждый тик.

- Изменить src/ai/ai.rs:

  - Ввести ai_budget_us: u64 (из PerfBudgetManager, default 25% of frame = ~12500us at 60fps)

  - Сортировать entities по priority: L0 > combat > hungry > idle

  - Обрабатывать entities пока budget не исчерпан

  - Остальные — skip до следующего тика (round-robin)

- Добавить src/ai/ai_scheduler.rs:

  - AiScheduler — tracks last_tick per entity, priority scoring

  - Guarantee: каждый entity тикается минимум раз в 3 тика

  - Новое: emit ai_budget_miss counter когда budget исчерпан раньше чем все entities обработаны

C.4 — Physics LOD enforcement

sim_lod.rs частично реализован, но не полностью enforced.

- Изменить src/physics/physics.rs:

  - Fire: тикать только если sim_lod::should_tick_fire() для региона камеры

  - Water: sim_lod::water_active() check

  - Cloth: iterations из sim_lod::cloth_iterations()

  - Rapier: step только L0 entities (physics_bubble::collect_l0())

C.5 — Render budget enforcement

- Изменить src/graphics/renderer.rs:

  - Respect QualityGovernor degradation order:

    - CutFirst: dirty uploads, micro-motion, debris

    - CutSecond: chain reactions, nav cells

    - CutThird: particles, cloth

    - NeverCut: shadows, PBR, terrain

  - При PressureLevel::High — автоматически reduce cloud steps, shadow resolution

C.6 — Benchmarks для горячих путей

Расширить benches/engine_benchmarks.rs:

- bench_full_tick_200_entities — полный engine.tick() с 200 entities

- bench_parallel_tick_200_entities — parallel tick comparison

- bench_ai_desire_100_npcs — desire computation scaling

- bench_damage_pipeline_64_impacts — damage resolve throughput

- bench_spatial_index_incremental — incremental vs rebuild

- Новое: bench_save_load_roundtrip_200_entities — save/load throughput

- Новое: bench_streaming_chunk_load_unload — chunk lifecycle

C.7 — Unified Observability Layer (NEW)

Не просто инструменты, а единый контур диагностики. Production engine без observability — красивый костюм на слепом кроте.

Создать src/core/metrics_registry.rs:

- MetricsRegistry — singleton, per-subsystem counter groups

- Counter types: Counter (monotonic), Gauge (current value), Histogram (distribution)

- Registration: metrics.register_counter("ai.budget_misses")

- Thread-safe: atomic counters, lock-free where possible

Per-subsystem metrics (обязательные):

| Подсистема | Метрики |
| --- | --- |
| Engine | frame_time_us, tick_time_us, systems_serialized_count, parallel_groups_count |
| AI | entities_ticked, budget_misses, replan_count, stuck_entities |
| Physics | rapier_step_us, fire_cells_active, water_cells_active, cloth_particles, impacts_resolved |
| Graphics | draw_calls, triangles, gpu_time_us (if available), shader_reloads, degradation_level |
| World | chunks_loaded, chunks_unloaded, entities_streamed_in, entities_streamed_out |
| Memory | total_bytes, per_subsystem_bytes, cache_hits, cache_misses, leak_suspects |
| Events | events_emitted, events_dropped, bus_pressure_ratio |
| Streaming | read_bytes_frame, decompress_bytes_frame, upload_bytes_frame |

Export:

- MetricsRegistry::export_csv(path) — for CI / automated analysis

- MetricsRegistry::export_json(path) — for dashboards

- Console command: metrics — dump current snapshot

- Headless mode: auto-export to metrics_report.json on shutdown

Integration with existing tools:

- profiler_dashboard.rs → read from MetricsRegistry

- runtime_truth_dashboard.rs → read from MetricsRegistry

- doctor.rs → check metric thresholds (e.g., >10% event drops = warning)

Headless soak report:

- cargo run --bin engene_headless -- --months 6 --metrics-report soak.json

- Report includes: peak memory, average frame time, population stability, event drops, AI budget misses, determinism checks

- CI gate: soak report must show 0 critical anomalies

Definition of Done — Phase C

- Parallel tick is default mode, --sequential fallback works

- Determinism gate passes on 10000 ticks (sequential vs parallel)

- AI budget staggering active, no entity skipped > 3 ticks

- Physics LOD fully enforced (fire/water/cloth/rapier)

- QualityGovernor degradation order respected in renderer

- 7+ benchmarks, all tracked, regression < 5% between builds

- MetricsRegistry operational with all per-subsystem counters

- Headless soak test (6 simulated months) produces clean metrics report

- CSV/JSON export functional

PHASE D — TOOLING & CONTENT GOVERNANCE (Сделать систему удобной и предсказуемой)

Цель: Hot reload, улучшенный content pipeline, editor stability, schema versioning, content compatibility policy, save/load torture.

D.1 — Shader hot reload

Шаг 1: Вынести все inline WGSL шейдеры в файлы:

- assets/shaders/pbr_terrain.wgsl

- assets/shaders/pbr_entity.wgsl

- assets/shaders/shadow_depth.wgsl

- assets/shaders/particle_update.wgsl

- assets/shaders/particle_render.wgsl

- assets/shaders/bloom.wgsl

- assets/shaders/tonemap.wgsl

- assets/shaders/vegetation.wgsl

- assets/shaders/skybox.wgsl

- assets/shaders/taa_resolve.wgsl

- assets/shaders/cull.wgsl

- assets/shaders/atmosphere.wgsl

- assets/shaders/contact_shadow.wgsl

- assets/shaders/volumetric.wgsl

- assets/shaders/ssr.wgsl

- assets/shaders/sky/cloud_render.wgsl

- assets/shaders/sky/cloud_coverage.wgsl

- assets/shaders/sky/cloud_shadow.wgsl

- assets/shaders/sky/fog.wgsl

- assets/shaders/sky/moon.wgsl

- assets/shaders/sky/precipitation.wgsl

- assets/shaders/sky/stars.wgsl

- (и остальные)

Шаг 2: Создать src/graphics/shader_loader.rs:

- Load from file at startup

- include_str!() fallback для shipping builds

- File watcher thread (notify crate) для dev builds

- При изменении файла — recreate pipeline

Шаг 3: В src/graphics/renderer.rs — все device.create_shader_module() через shader_loader

D.2 — Config hot reload

- Создать src/core/config_watcher.rs:

  - Watch game/data/*.ron directory

  - При изменении — reload config, emit ConfigReloaded event

  - Systems подписываются на event и обновляют внутреннее состояние

- Добавить console command: reload_config <name> или reload_all

D.3 — Content pipeline: wire import → cook → validate

Сейчас pipeline exists but not fully connected.

- Изменить src/content/import/asset_pipeline.rs — подключить к AssetManager

- Изменить src/content/cooking/cook_pipeline.rs — автоматический cook при import

- Изменить src/content/validation/content_validator.rs — валидация при cook completion

- Добавить CLI tool: cargo run --bin engene_cook -- --input game/data --output cooked/

D.4 — Editor stability (safe mode improvements)

- Изменить src/tools/editor_safe_mode.rs:

  - Per-panel crash counter persistent across sessions (save to editor_state.json)

  - Auto-disable panels that crash 3+ times

  - "Reset all panels" button

- Добавить src/tools/editor_layout.rs:

  - Save/restore panel layout

  - Preset layouts: "Full", "Gameplay", "Graphics", "Performance"

D.5 — Doctor improvements

- Изменить src/tools/doctor.rs:

  - Добавить check: all .ron configs loadable

  - Добавить check: no data-code gaps (compare loaded values vs hardcoded)

  - Добавить check: all systems registered in RuntimeAssembly

  - Добавить check: shader files present (after D.1)

  - Добавить DoctorMode::Strict — fail on any warning

D.6 — Documentation generation

- Создать src/tools/doc_generator.rs:

  - Auto-generate module status table from doc-comments (B.1)

  - Auto-generate config reference from loaded .ron files

  - Auto-generate system dependency graph from AccessDescriptors

  - Output to docs/generated/

D.7 — Schema & Content Governance (NEW)

После первых серьёзных изменений без governance получаются: "почему старые чанки сломались", "почему prefab cooked, но не соответствует runtime", "почему asset browser видит одно, а runtime грузит другое".

Создать docs/canonical/SCHEMA_GOVERNANCE_POLICY.md:

Versioning policy для каждого формата:

| Формат | Текущая версия | Файл версии | Кто читает |
| --- | --- | --- | --- |
| .ron game configs | schema_version: 1 | inside each .ron | GameConfig loader |
| Save files | SCHEMA_VERSION_SAVE = 1 | build_manifest.rs | save_chunks.rs |
| Chunk persistence | SCHEMA_VERSION_CHUNK = 1 | build_manifest.rs | chunk_persistence.rs |
| Entity snapshots | SCHEMA_VERSION_ENTITY = 1 | build_manifest.rs | save_chunks.rs |
| Prefab descriptors | unversioned | — | prefab_registry.rs |
| Cooked artifacts | unversioned | — | cook_pipeline.rs |

Действия:

- Добавить schema_version в prefab format и cooked artifact format

- Для каждого формата определить backward compatibility policy:

  - Game configs: breaking changes require migration code + version bump

  - Save files: must always support loading N-1 version

  - Chunk data: must support loading N-1, N-2 (because chunks persist on disk)

  - Prefabs: must support loading N-1

  - Cooked artifacts: may be regenerated (no backward compat needed, just invalidation)

- Добавить src/core/content_hash.rs:

  - Deterministic content hash для каждого cooked artifact

  - Hash includes: source content + import settings + cook variant

  - Used for cache invalidation: if hash mismatch → re-cook

- Добавить Doctor check: all loaded content has valid schema version

D.8 — Save/Load Torture Testing (NEW)

Save/load работает "в обычные дни", а потом один странный вечер с дождём, кровососами и разрушенной стеной — и привет, каша.

Создать tests/save_load_torture.rs:

| Сценарий | Что тестируется |
| --- | --- |
| Save during active combat | Entity states mid-update, health changing |
| Save during chunk unload | Race between persistence and streaming |
| Save during particle/destruction-heavy scene | Large state snapshot, debris, fire, water |
| Save after config version bump | Schema migration path during save/load cycle |
| Load partial/corrupted save | Graceful degradation, trust_policy.rs fallback |
| Interrupted write recovery | Simulate crash mid-write (truncated file), verify recovery |
| Cross-version load matrix | Save on v1, load on v2 after schema migration |
| Large world persistence soak | 1000+ entities, 10+ chunks, save/load 100 times, verify consistency |
| Rapid save-load cycle | Save + load 50 times in 10 seconds, verify no corruption or leak |

Также добавить:

- src/memory/save_chunks.rs → atomic write (write to .tmp, rename on success)

- Backup previous save before overwrite (.bak file)

- Doctor check: save file integrity on load

Definition of Done — Phase D

- All shaders in external .wgsl files, hot reload works in SDK

- Config hot reload works: change .ron, see effect without restart

- Content pipeline wired: import → cook → validate end-to-end

- Editor safe mode: panel crash counters persistent, auto-disable works

- Doctor --strict mode: fails on any warning including config gaps

- Schema versions defined for all 6 formats

- Backward compatibility policy documented and enforced

- Content hash-based invalidation functional

- Save/load torture tests pass (all 9 scenarios)

- Atomic writes for save files, .bak backup functional

PHASE E — SHIPPING & RELEASE OPS (Сделать систему выпускаемой) (NEW)

Цель: Для 1.0 мало "движок работает". Нужна воспроизводимая сборка, release pipeline, platform validation, crash symbolication, release gates. Без этого код хороший, а релиз — картонный.

E.1 — CI/CD Pipeline

Создать .github/workflows/ (или аналог) с матрицей:

| Job | Trigger | Profile | Features | Что проверяет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| build-dev | every push | dev | full | Компиляция |
| build-release | every push | release | full | Компиляция без warnings |
| build-shipping | tag/manual | shipping | full | Финальный бинарник |
| build-headless | every push | headless-server | headless | Серверный бинарник |
| build-sdk | every push | sdk-tools | sdk_tools | Editor бинарник |
| test-unit | every push | dev | full | cargo test |
| test-integration | every push | dev | full | cargo test --test '*' |
| bench-regression | nightly/PR | release | full | Benchmarks, fail if > 5% regression |
| soak-test | nightly | release | headless | engene_headless --months 6, check metrics report |
| clippy-check | every push | dev | full | cargo clippy -- -D warnings |
| doctor-strict | every push | dev | full | engene_headless --months 0 --doctor strict |

Artifact validation:

- Каждый build job сохраняет binary как artifact

- Post-build step: verify binary runs (--version flag), exits 0

- Post-build step: verify binary size within expected range (alert if >2x change)

E.2 — Platform Compatibility Matrix

Создать docs/canonical/PLATFORM_MATRIX.md:

| Параметр | Значение для 1.0 |
| --- | --- |
| OS | Windows 10+ (primary), Linux x86_64 (secondary / headless) |
| GPU Backend | Vulkan (primary), DX12 (secondary, Windows), Metal (future, not 1.0) |
| Min GPU | Vulkan 1.2 compatible, 2GB VRAM |
| Min CPU | 4 cores, x86_64 |
| Min RAM | 4 GB (8 GB recommended) |
| Headless | No GPU required, Linux or Windows |
| Editor | Same as game + egui overhead (~200MB extra RAM) |

Действия:

- Добавить в src/graphics/renderer.rs: backend selection logic (prefer Vulkan, fallback DX12)

- Добавить startup check: if GPU does not meet min spec → warning + quality auto-downgrade

- Добавить в Doctor: hardware capability report

- Тестирование: CI matrix с Vulkan + DX12 (если CI GPU available) или manual test matrix checklist

E.3 — Crash Symbolication

Сейчас crash bundles содержат panic message + location, но нет symbol resolution для release builds.

- Изменить build_release.ps1 / CI:

  - При shipping profile: strip = "symbols", но сохранить .pdb / .dwarf отдельно

  - Archive symbols alongside binary: dist/symbols/engene_game.pdb

- Изменить src/core/crash_telemetry.rs:

  - В crash bundle включить: binary hash, symbol file path hint

  - Для shipping builds: generate minidump (Windows: MiniDumpWriteDump via winapi)

- Создать tools/symbolicate.ps1:

  - Input: crash bundle + symbol archive

  - Output: resolved stack trace

- Для 1.0: Ручной workflow. Автоматический symbol server — post-1.0.

E.4 — Release Packaging & Versioning

- Изменить package_release.ps1:

  - Reproducible builds: lock all dependency versions (Cargo.lock committed)

  - Version stamping: BuildManifest::current() включает semver + git hash + build timestamp

  - Generate CHANGELOG.md from git log between tags (или вручную maintained)

  - Generate COMPATIBILITY.md: which save versions are loadable, which configs changed

- Создать docs/canonical/SAVE_COMPATIBILITY_MATRIX.md:

  - Table: engine version → save schema version → loadable?

  - Updated on every schema bump

- First-run validation on clean machine:

  - Script / test: unpack release archive on clean environment (no Rust, no dev tools)

  - Verify: binary starts, --version works, headless --months 1 completes, SDK opens

  - Verify: game/data/ present, all .ron loadable

E.5 — Release Checklist & Gates

Создать docs/canonical/RELEASE_CHECKLIST.md:

Ни один релиз не публикуется без прохождения всех gate:

| Gate | Критерий | Автоматизация |
| --- | --- | --- |
| G1: Build | All 5 profiles compile without warnings | CI |
| G2: Tests | All unit + integration tests green | CI |
| G3: Doctor | --strict mode passes | CI |
| G4: Benchmarks | No regression > 5% vs previous release | CI (nightly) |
| G5: Soak | 6-month headless soak, 0 critical anomalies in metrics | CI (nightly) |
| G6: Save compat | Save/load torture tests pass | CI |
| G7: Platform | Manual test on min-spec hardware or CI GPU matrix | Manual / CI |
| G8: Crash sym | Symbol archive generated alongside binary | CI |
| G9: First-run | Clean machine test passes | Manual |
| G10: Changelog | CHANGELOG.md and COMPATIBILITY.md updated | Manual |

Definition of Done — Phase E

- CI pipeline runs on every push: build (5 profiles), test, clippy, doctor

- Nightly CI: benchmarks + soak test + regression check

- Platform matrix documented, min-spec check in renderer startup

- Crash symbolication: .pdb/.dwarf archived, minidump generation on Windows

- Release packaging reproducible: Cargo.lock committed, version stamping works

- Save compatibility matrix documented

- First-run validation script passes on clean environment

- Release checklist: all 10 gates defined and automatable (7/10 automated in CI)

- RELEASE_CHECKLIST.md, PLATFORM_MATRIX.md, SAVE_COMPATIBILITY_MATRIX.md created

PHASE F — AMBITION (Post-1.0, расширение после стабилизации)

Цель: Networking, deferred rendering, advanced animation, full engine-game separation. Эти задачи не блокируют 1.0. Они являются отдельными продуктовыми ветвями с огромным blast radius.

Networking: если проект не сетевой по определению, это почти второй движок внутри первого (authority model, rollback, prediction, replication, cheat surface). Отложено.

Deferred rendering: если current forward path достаточен под целевой контент — не делать обязательным. Рендерный слой съедает полгода жизни.

F.1 — Networking (post-1.0)

Требует отдельного scope decision: dedicated server? P2P? listen server?

- Определить authority model (server-authoritative vs owner-predicted)

- Определить rollback/prediction policy

- Определить replication granularity (per-component? per-entity?)

- Создать state serialization contracts (через Query API из A.2)

- Создать disconnect/reconnect model

- Определить snapshot budget (bytes/frame)

- Cheat surface analysis: что клиент может подделать, что нет

- Изменить src/network/protocol.rs — production message format with versioning

- Изменить src/network/server.rs — reliable delivery, delta compression

- Создать src/network/state_replication.rs

- Создать src/network/prediction.rs

- Gate behind #[cfg(feature = "networking")]

- Integration test: 2 clients, 100 ticks, state consistency

F.2 — Deferred / Forward+ rendering (post-1.0)

- Реализовать src/graphics/lighting.rs:

  - G-Buffer: albedo, normal, metallic-roughness, depth

  - Light list: point, spot, directional

  - Deferred resolve pass

- Добавить src/graphics/forward_plus.rs как альтернативу:

  - Clustered light culling

  - Light index buffer

- Quality setting: forward (current) vs deferred vs forward+

- SSAO pass (new file src/graphics/ssao.rs)

F.3 — Advanced animation pipeline (post-1.0)

- Достроить src/animation/ragdoll.rs — full Rapier integration

- Достроить src/animation/active_ragdoll.rs — PD controller tuning, get-up transitions

- Достроить src/animation/foot_ik.rs — terrain adaptation

- Подключить к render: renderer.render_skinned() in main render loop

- Gate behind #[cfg(feature = "advanced_anim")]

F.4 — Full memory management (post-1.0)

Базовый accounting уже в B.8. Здесь — sophisticated system:

- Реализовать src/memory/entity_pool.rs:

  - Ring buffer с generation counter

  - Free list для O(1) alloc/dealloc

  - Integration с Ecs::spawn() / Ecs::despawn()

- Расширить src/memory/memory_manager.rs:

  - Per-allocation tracking (debug builds)

  - Custom allocator для hot paths

  - Memory fragmentation analysis

  - Automatic budget enforcement (reject alloc when over budget)

F.5 — Engine-game separation (post-1.0)

Финальная чистка для переиспользуемости:

- Создать src/game_pack/ — вынести всю game-specific logic:

  - game_pack/stalker_ai.rs — desire, thresholds, combat для STALKER-specific behavior

  - game_pack/stalker_economy.rs — jobs, desperation, banditry

  - game_pack/stalker_ecosystem.rs — wolf/boar/bloodsucker specific logic

  - game_pack/stalker_factions.rs — Loners, Duty, Freedom, Bandits

- Engine core (src/ai/, src/economy/, src/ecosystem/) становится generic:

  - AI: generic goal system, generic desire framework (traits, not hardcoded)

  - Economy: generic trade/job framework

  - Ecosystem: generic food chain / territory framework

- Конкретная игра подключается через Plugin trait

Критерии v1.0

Версия 1.0 считается достигнутой когда все gates Phase E пройдены, все P0 release blockers закрыты, плюс:

Functional Completeness (функциональная полнота)

- Все .ron конфиги — единственный source of truth (нет hardcoded дублей)

- ECS доступ только через Query API (нет прямого доступа к SparseSet полям)

- Все stubs реализованы — каждый файл в 1.0-scope полностью достроен, 0 ошибок, 0 warnings

- Parallel tick — default или documented sequential (если rollback rule сработал — sequential is OK, не blocker)

- Каждый модуль имеет maturity label и минимум 5 unit-тестов (для production/partial)

- main.rs < 150 строк — чистый dispatcher

- Шейдеры в файлах с hot reload в dev mode

Architectural Integrity (архитектурная целостность)

- Doctor --strict passes без warnings

- Trust boundaries: all 9 failure scenarios handled gracefully

- Content governance: all 6 formats versioned, backward compat enforced, content hash invalidation works

- Memory: per-subsystem byte accounting active, leak detection on shutdown

Operational Reliability (эксплуатационная надёжность)

- Integration tests: 25+ existing + 15 new (parallel, determinism, save migration, config loading, trust boundaries, save torture)

- Benchmarks: regression suite, tracked in CI, < 5% regression gate

- Observability: MetricsRegistry active, headless soak report clean (6 months, 0 critical)

- Save/Load: all 9 torture scenarios pass

Release Readiness (готовность к выпуску)

- CI/CD: automated build, test, clippy, doctor, bench, soak

- Platform: matrix documented, min-spec check in renderer, tested on target configurations

- Crash symbolication: symbols archived, minidump generation works

- Release: reproducible builds, version stamp, changelog, save compat matrix, first-run validation

- First-run validation passes on clean machine (fresh Windows install, no dev tools)

- Release Blocker Register: all P0 items closed, all P1 items either closed or have documented exception with mitigation

Out of Scope (не блокирует 1.0)

- Networking, deferred, advanced anim: explicitly marked planned/post-1.0, feature-gated, not blocking release

- Parallel tick (если rollback rule сработал): sequential = shipping default, parallel = experimental

Оценка объёма (скорректированная)

Предыдущая оценка (28-40 недель / 1 dev) была подозрительно оптимистичной. Query layer миграция — недельное болото. Parallel tick + determinism — debugging hell. Shader externalization вскрывает скрытые проблемы пайплайнов. Content governance плодит хвосты. Unit tests на legacy-ish код всегда дольше, чем в воображении.

| Фаза | Задач | Файлов затронуто | 1 сильный dev | 3 dev (реальный мир) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Stabilization | 4 | ~80 | 8-10 недель | 3-4 недели |
| B — Runtime Integrity | 9 | ~70 | 8-10 недель | 4-5 недель |
| C — Performance & Observability | 7 | ~30 | 6-8 недель | 3-4 недели |
| D — Tooling & Content Governance | 8 | ~45 | 6-8 недель | 3-4 недели |
| E — Shipping & Release Ops | 5 | ~20 | 4-6 недель | 2-3 недели |
| Итого до v1.0 | 33 | ~245 | 32-42 недели (8-10 мес) | 15-20 недель (4-5 мес) |
| F — Ambition (post-1.0) | 5 | ~40 | 12-16 недель | 5-7 недель |

Реалистичные сроки:

- 1 сильный dev: 8-12 месяцев до 1.0

- 3 сильных dev без координационной боли: 4-6 месяцев до 1.0

- 3 dev в реальном мире (конфликты, баги, переделки): 6-9 месяцев до 1.0

"Production 1.0" значит не просто "код написан", а: протестировано, отлажено, задокументировано, release-готово.